Preventivo n. 09/2026
Gestione delle voci a tendina della Valutazione e rigenerazione notturna dei PDF
Integrazione al gestionale DVR Agenzie
Data: 18 settembre 2026
Validità offerta: 30 giorni dalla data di emissione.
Emesso da
DUEBYTES di Alberti Paolo
Via Beglini, 34 - 18018 Arma di Taggia (IM)
P.IVA 01553530088
paolo.alberti@duebytes.it
Oggetto dell'intervento
Il gestionale DVR Agenzie è in uso dal mese di giugno. Con l'utilizzo quotidiano è emersa la necessità di adattare le risposte precompilate della sezione Valutazione dei rischi, oggi fisse e modificabili solo dal fornitore. Il presente preventivo copre la possibilità per gli amministratori di gestire in autonomia le voci di quelle tendine, con i relativi punteggi di rischio, e la rigenerazione automatica notturna dei DVR in PDF modificati durante la giornata.
Cosa viene realizzato
1. Gestione delle voci della Valutazione
Riguarda le tendine della sezione Valutazione dei rischi (le "situazioni rilevate" di ogni elemento, ad esempio Porte interne, Serramenti esterni sede, Illuminazione di emergenza). Accanto a ogni tendina compare un comando "Gestisci voci", visibile solo agli amministratori principali, che apre l'elenco delle voci di quella tendina e permette le tre operazioni seguenti.
Inserimento di una voce
Si indicano il testo della voce e i punteggi di Probabilità (P) e Gravità (G). Il livello di rischio che ne deriva (Trascurabile, Lieve, Alto, Molto alto) viene calcolato dal sistema con la matrice già in uso e mostrato subito, con il suo colore, prima del salvataggio. Non è possibile inserire il livello a mano.
La voce viene aggiunta in fondo alla tendina in cui è stata creata e diventa disponibile in tutte le sedi.
La voce nuova si comporta esattamente come le altre voci della stessa tendina. In particolare, se la tendina è collegata a una famiglia di attività di miglioramento, anche la voce nuova lo è: quando viene selezionata in un DVR con un livello di rischio superiore a Trascurabile, genera l'attività di miglioramento con la stessa famiglia, lo stesso livello e la stessa scadenza che avrebbe generato una voce già esistente con quei punteggi. Se la tendina non è collegata a nessuna famiglia, la voce nuova concorre al livello di rischio stampato nel DVR ma non genera attività, come le voci che già contiene.
Non è possibile creare tendine nuove né spostare una voce da una tendina a un'altra.
Modifica di una voce
Si possono modificare testo, Probabilità e Gravità di qualunque voce, comprese quelle presenti fin dall'inizio.
La modifica del testo si riflette in tutti i DVR che hanno quella voce selezionata: il testo nuovo sostituisce il vecchio, anche nei PDF che verranno rigenerati. Non viene conservato lo storico del testo precedente nei DVR.
La modifica dei punteggi ricalcola il livello di rischio in tutti i DVR che usano la voce e aggiorna di conseguenza le attività di miglioramento collegate: se il livello cambia, l'attività cambia livello e scadenza; se il rischio scende a Trascurabile, l'attività viene chiusa; se sale da Trascurabile a un livello superiore, l'attività viene aperta. Le attività già segnate come risolte dagli utenti non vengono riaperte.
Prima di salvare una modifica, il sistema indica in quanti DVR la voce è utilizzata e chiede conferma.
Eliminazione di una voce
Una voce può essere eliminata solo se non è selezionata in nessun DVR. In caso contrario il sistema impedisce l'eliminazione e indica il numero di sedi che la utilizzano; per toglierla è necessario prima sostituirla in quei DVR.
L'eliminazione non ha effetti su attività di miglioramento, perché una voce non in uso non ne ha generate.
Registro delle operazioni
Inserimenti, modifiche ed eliminazioni vengono registrati nel Log Attività con utente, data e ora, tendina interessata, valore precedente e valore nuovo.
2. Aggiornamento del controllo "PDF da rigenerare"
Oggi il sistema segnala che il PDF di una sede va rigenerato quando cambiano i dati della sede. Con voci modificabili, il controllo terrà conto anche del testo e dei punteggi delle voci selezionate: la modifica di una voce fa risultare "da rigenerare" tutti i DVR che la usano. Al rilascio viene eseguita una rigenerazione completa dei PDF e degli archivi regionali.
3. Rigenerazione notturna automatica
Ogni notte il sistema individua i DVR il cui PDF risulta da rigenerare, ne produce la nuova versione e aggiorna gli archivi ZIP delle regioni interessate. La mattina successiva i documenti scaricabili sono allineati ai dati, senza intervento degli utenti. Il pulsante "Rigenera PDF" resta disponibile per chi ha bisogno del documento subito.
4. Guida e collaudo
Aggiornamento della guida d'uso presente nel gestionale e collaudo delle funzioni sui dati reali, compresa una rigenerazione notturna di prova.
Articolazione del lavoro e costi
Il lavoro è suddiviso in quattro blocchi. Per ciascuno è indicato il numero di giornate lavorative previste e il relativo costo.
	Blocco
	Giornate
	Importo (€)

	1. Gestione delle voci della Valutazione (inserimento, modifica, eliminazione, punteggi, ricalcolo del rischio e delle attività, registro)
	3
	450,00

	2. Aggiornamento del controllo "PDF da rigenerare" e rigenerazione completa al rilascio
	1
	150,00

	3. Rigenerazione notturna automatica di PDF e archivi regionali
	0,5
	75,00

	4. Guida d'uso e collaudo
	0,5
	75,00

	Totale
	5
	750,00

	Imposta di bollo (importo superiore a € 77,47)
	
	2,00

	Totale da corrispondere
	
	752,00


Tariffa giornaliera € 150,00. Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 (regime forfettario): non soggetta a IVA né a ritenuta d'acconto. Imposta di bollo da € 2,00 assolta sull'originale.
Tempistiche
Il lavoro viene realizzato in 5 giornate lavorative, con rilascio entro circa una settimana dalla conferma. Il rilascio avviene sul gestionale in uso, senza interruzioni del servizio; la rigenerazione notturna è attiva dalla prima notte successiva al rilascio.
Cosa non è incluso in questo preventivo
Per chiarezza, elenchiamo cosa resta fuori dal presente lavoro:
Le tendine della sezione Pericoli (Verifica e commento, Note) e le cinque risposte Uffici/Pertinenze (Conforme, Da verificare Alleanza, Da verificare Condominio, Non conforme, Non pertinente): restano quelle attuali.
La creazione di nuove tendine o nuovi gruppi nella Valutazione, e lo spostamento di voci tra tendine.
Il collegamento automatico tra Pericoli e Valutazione (compilazione della Valutazione a partire dai punti dei Pericoli): oggetto di eventuale valutazione separata.
L'eliminazione di voci in uso in almeno un DVR e la conservazione dello storico delle voci modificate.
Assistenza e manutenzione successive al rilascio.
Qualunque funzionalità aggiuntiva richiesta in corso d'opera o successivamente al rilascio sarà oggetto di un preventivo separato.
Accettazione
Per l'accettazione del presente preventivo è sufficiente restituirlo firmato per accettazione, anche via email.
	Il Fornitore
	Il Cliente per accettazione

	


	



	Data: ____________
	Data: ____________






